| Tên Sinh Viên | Đoàn Nhật Cường |
| --- | --- |
| MSSV | N24DTCN008 |
| Lớp | CNTT1 |
| Tên dự án | Quản lý blog nhật kí |
| Ngày nộp | 10/12/2025 |

# 1. Sprint Planning & Product Backlog

## 1.1 Danh sách User Stories (5–7 stories)

| STT | User Story | Mô tả ngắn | Story Point | Mức độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | As a thành viên đã đăng nhập, I want to thích bài viết, bình luận và trả lời các bình luận khác So that tôi có thể bày tỏ cảm xúc, đóng góp ý kiến và thảo luận cùng cộng đồng. | Tương tác bài viết (Like & Comment) | 8 | Cao |
| 2 | As a người dùng đã đăng nhập, I want to theo dõi (follow), hủy theo dõi (unfollow) người khác và xem danh sách kết nối, So that tôi có thể xây dựng mạng lưới cá nhân và cập nhật nội dung từ những người tôi quan tâm trên bảng tin. | [Follow System] Theo dõi người dùng & Danh sách Following/Followers | 3 | Cao |

1.2 Acceptance Criteria (AC) cho từng User Story

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| [Like, Comment] Tôi là người dùng đã đăng nhập, Tôi muốn thả tim (like), bình luận và trả lời bình luận trong bài viết, Để tôi có thể tương tác với tác giả, bày tỏ quan điểm và thảo luận cùng cộng đồng. | AC1 – Thích/Bỏ thích bài viết (Optimistic UI) Given tôi đang xem chi tiết bài viết When tôi bấm vào icon "Trái tim" (Like) Then icon đổi màu (ví dụ: đỏ) ngay lập tức And số lượng like tăng lên +1 ngay lập tức (không cần chờ server phản hồi) And nếu bấm lại lần nữa → icon trở về mặc định, số lượng like giảm -1 |
|  | AC2 – Gửi bình luận cấp 1 (Root Comment) Given tôi nhập nội dung vào ô "Viết bình luận" When tôi bấm nút "Gửi" (hoặc Enter) Then hệ thống hiển thị bình luận của tôi lên đầu danh sách (hoặc cuối tùy setting) And ô nhập liệu được làm trống (clear input) And số lượng bình luận tổng của bài viết tăng +1 And hiển thị toast "Đã gửi bình luận" |
|  | AC3 – Trả lời bình luận (Reply Comment - Nested) Given tôi bấm nút "Trả lời" ở một bình luận của người khác When tôi nhập nội dung và bấm "Gửi" Then bình luận của tôi hiển thị thụt vào (indent) ngay bên dưới bình luận gốc And hệ thống giữ nguyên vị trí scroll, không bị nhảy trang And thông báo cho người được trả lời (nếu có tính năng noti) |
|  | AC4 – Validate nội dung bình luận Given tôi chưa nhập gì hoặc chỉ nhập khoảng trắng When tôi cố bấm nút "Gửi" Then nút Gửi ở trạng thái disable Or hệ thống không thực thi và báo lỗi nhẹ "Vui lòng nhập nội dung" |
|  | AC5 – Xóa bình luận của chính mình Given tôi nhìn thấy bình luận do chính mình viết When tôi chọn menu "Xóa" và xác nhận popup Then bình luận đó biến mất khỏi danh sách And số lượng bình luận giảm -1 And các bình luận con (reply) của nó cũng bị ẩn/xóa theo (tùy nghiệp vụ) |
|  | AC6 – Responsive & Dark mode Given tôi dùng mobile (≤480px) Then các bình luận cấp 2, cấp 3 hiển thị thụt dòng hợp lý, không bị vỡ layout ngang And dark mode hiển thị màu chữ tương phản tốt, không bị chìm trên nền tối |

| Tên Story | Mô tả tiêu chí |
| --- | --- |
| [Follow System] Tôi là người dùng đã đăng nhập, Tôi muốn theo dõi (follow), hủy theo dõi (unfollow) người khác và xem danh sách kết nối, Để tôi có thể xây dựng mạng lưới cá nhân và cập nhật nội dung từ những người tôi quan tâm trên bảng tin. | AC1 – Hành động Theo dõi (Follow - Optimistic UI) Given tôi đang ở trang cá nhân của người khác hoặc thấy họ trong danh sách gợi ý And tôi chưa theo dõi họ When tôi bấm nút "Theo dõi" (Follow) Then nút chuyển trạng thái thành "Đang theo dõi" (Following) hoặc "Hủy theo dõi" ngay lập tức And số lượng người theo dõi (followers count) của họ tăng +1 ngay lập tức And số lượng đang theo dõi (following count) của tôi tăng +1 (nếu hiển thị) |
|  | AC2 – Hành động Hủy theo dõi (Unfollow) Given tôi đang theo dõi một người dùng When tôi bấm vào nút "Đang theo dõi" (hoặc menu Hủy theo dõi) And xác nhận popup (nếu có yêu cầu xác nhận để tránh bấm nhầm) Then nút trở về trạng thái "Theo dõi" ban đầu And số lượng followers/following giảm -1 tương ứng And bài viết của họ sẽ ít xuất hiện hoặc không xuất hiện trên feed của tôi nữa |
|  | AC3 – Xem danh sách Followers (Người theo dõi mình) Given tôi đang ở trang cá nhân của mình When tôi bấm vào số lượng/mục "Followers" Then hệ thống hiển thị danh sách tài khoản đang theo dõi tôi And mỗi dòng hiển thị: Avatar, Tên hiển thị, và nút trạng thái (để tôi có thể follow lại họ ngay tại đó) |
|  | AC4 – Xem danh sách Following (Người mình đang theo dõi) Given tôi đang ở trang cá nhân của mình When tôi bấm vào số lượng/mục "Following" Then hệ thống hiển thị danh sách tài khoản tôi đang theo dõi And có nút để tôi hủy theo dõi nhanh ngay tại danh sách nếu muốn |
|  | AC5 – Logic hiển thị nút Follow (Self-check) Given tôi truy cập vào trang cá nhân của chính mình Then không hiển thị nút "Theo dõi" But hiển thị nút "Chỉnh sửa trang cá nhân" (Edit Profile) |
|  | AC6 – Responsive & Load More Given danh sách Followers/Following rất dài (>20 người) When tôi cuộn xuống cuối danh sách Then hệ thống tự động tải thêm (Infinite Scroll) hoặc có nút "Xem thêm" And không bị giật lag layout khi tải thêm dữ liệu mới |

1.3 Definition of Done (DoD)

| STT | Định nghĩa hoàn thành |
| --- | --- |
| 1 | Code hoàn thiện (Code Complete): Mã nguồn đã được viết xong, tuân thủ quy chuẩn (Coding Conventions) và đã được format sạch đẹp. |
| 2 | Môi trường kiểm thử (Deployed to Staging): Tính năng đã được đưa lên môi trường Staging/Test để sẵn sàng kiểm tra. |
| 3 | Đạt tiêu chí nghiệm thu (Passed Acceptance Criteria): Tính năng đáp ứng đầy đủ các dòng AC (Acceptance Criteria) đã viết trong User Story. |
| 4 | Product Owner chấp nhận: Product Owner đã xem Demo và xác nhận tính năng hoàn thành đúng yêu cầu. |

1.4 Estimation – Planning Poker

| Story | Story Point | Lý do chọn điểm |
| --- | --- | --- |
| [Like, Comment] Tôi là người dùng đã đăng nhập, Tôi muốn thả tim (like), bình luận và trả lời bình luận trong bài viết, Để tôi có thể tương tác với tác giả, bày tỏ quan điểm và thảo luận cùng cộng đồng. | 8 | Ngoài việc lưu trữ, chức năng này yêu cầu xử lý trả lời bình luận đa cấp (Nested Comments) phức tạp cả ở Backend (đệ quy) và Frontend (UI thụt đầu dòng). Ngoài ra, thường cần xử lý Real-time (cập nhật bình luận mới ngay lập tức mà không cần tải lại trang) để đảm bảo trải nghiệm tương tác cộng đồng tốt nhất. |
| [Follow System] Tôi là người dùng đã đăng nhập, Tôi muốn theo dõi (follow), hủy theo dõi (unfollow) người khác và xem danh sách kết nối, Để tôi có thể xây dựng mạng lưới cá nhân và cập nhật nội dung từ những người tôi quan tâm trên bảng tin. | 3 | Logic xử lý quan hệ Follow/Unfollow là dạng quan hệ nhiều-nhiều (Many-to-Many) chuẩn mực trong Database. Việc hiển thị danh sách (List View) và nút bấm trạng thái đơn giản hơn nhiều so với logic cây bình luận của Story 1. |

2.  Kanban Board

2.1 Chia nhỏ User Story thành Task

| Story | Task | Người thực hiện | Mô tả |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1(8 point)[Like, Comment] | Task 1.1 | Backend Dev | Thiết kế DB và viết API CRUD cho Like & Comment. Xử lý logic đệ quy cho Nested Comment (Trả lời bình luận). |
|  | Task 1.2 | Frontend Dev | Cắt giao diện (UI) và ghép API. Xử lý Optimistic UI cho nút Like (đổi màu ngay lập tức) và hiển thị danh sách comment phân cấp. |
|  | Task 1.3 | Frontend Dev | Xử lý các logic phụ: Validate input rỗng, xử lý lỗi (Error Handling) và hoàn tác (Revert) nếu API lỗi. |
|  | Task 1.4 | Tester | Viết Test Case và kiểm thử các AC: Responsive mobile, Dark mode, và tính năng Real-time update. |
| Story 2(3 point)[Follow System] | Task 2.1 | Backend Dev | Viết API Follow/Unfollow và API lấy danh sách Followers/Following (có phân trang). |
|  | Task 2.2 | Frontend Dev | Thực hiện UI nút Follow (Optimistic UI) và trang danh sách bạn bè. Xử lý Infinite Scroll (cuộn để tải thêm). |
|  | Task 2.3 | Tester | Kiểm thử đồng bộ trạng thái (Sync State) giữa trang danh sách và trang chi tiết. Kiểm thử luồng Hủy follow. |

2.2 Kanban Board

| User Story | Todo | In Progress | Pending | Review | Done |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1 [Like, Comment] | Task 1.4 (Test Responsive & Realtime) | Task 1.2 (Gép API & UI Nested Comment) Task 1.3 (Xử lý Error Handling) |  |  | Task 1.1 (API Backend & DB Schema) |
| Story 2 [Follow System] | Task 2.3 (Test Sync State) |  |  | Task 2.2 (UI Follow List & Scroll) | Task 2.1 (API Follow/Unfollow) |

3. Phân tích rủi ro & Ưu tiên backlog

3.1 Phân tích rủi ro

| Story | Phân tích rủi ro | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Story 1 [Like, Comment] | High | Kỹ thuật phức tạp: Tính năng "Trả lời bình luận" (Nested Comment) yêu cầu xử lý đệ quy cả ở Database và Frontend. Hiệu năng: Rủi ro nghẽn cổ chai (bottleneck) khi bài viết có quá nhiều comment truy cập cùng lúc. UI/UX: Khó hiển thị đẹp trên mobile khi bình luận lồng nhau quá sâu (cấp 4, cấp 5). |
| Story 2 [Follow System] | Low | Logic chuẩn: Đây là chức năng cơ bản, sử dụng quan hệ nhiều-nhiều (Many-to-Many) quen thuộc. Ít thay đổi: Nghiệp vụ Follow/Unfollow rất ít khi phải thay đổi logic, rủi ro phát sinh bug nghiêm trọng thấp. |

3.2 MoSCoW

| Story | Must | Should | Could | Won't | Lý do |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Story 1[Like, Comment] | X |  |  |  | Tính năng cốt lõi (Core Feature). Ứng dụng mạng xã hội không thể thiếu sự tương tác. Nếu không có Like/Comment, ứng dụng chỉ là một trang đọc tin tức tĩnh, không giữ chân được người dùng. |
| Story 2[Follow System] |  | X |  |  | Quan trọng nhưng xếp sau tương tác. Tính năng này giúp cá nhân hóa bảng tin (Newsfeed). Tuy nhiên, trong giai đoạn đầu (MVP), người dùng vẫn có thể xem bài viết gợi ý (Global Feed) mà chưa cần mạng lưới follow cá nhân ngay lập tức. |

4. Mô phỏng phát triển và kiểm thử

4.1 Mô phỏng quá trình Dev (không code)

Phần này mô tả luồng dữ liệu và tương tác người dùng (User Flow) mà Developer cần hình dung trước khi bắt tay vào code.

- Task 1.2: Phát triển UI Trả lời bình luận (Nested Comment)

  - Mô phỏng:

    - User bấm nút "Trả lời" tại bình luận A.

    - Hệ thống hiển thị ô nhập liệu (Input field) ngay bên dưới bình luận A, thụt đầu dòng (indent) sang phải.

    - User nhập nội dung "Đồng ý với bạn" $\rightarrow$ bấm nút Gửi.

    - Hệ thống thêm comment mới vào danh sách hiển thị ngay lập tức (không reload trang).

    - Ô nhập liệu tự động ẩn đi hoặc làm trống.

- Task 2.2: Phát triển UI nút Follow (Optimistic UI)

  - Mô phỏng:

    - User vào trang cá nhân người khác, thấy nút "Theo dõi" (màu xanh).

    - User bấm nút "Theo dõi".

    - Hệ thống ngay lập tức đổi nút thành "Đang theo dõi" (màu xám) và tăng số Follower lên +1 (giả lập thành công trước khi gọi API).

    - Sau đó ngầm gọi API về Server. Nếu API trả về lỗi → Hiển thị thông báo lỗi và hoàn tác (revert) nút về trạng thái cũ ("Theo dõi").

4.2 Các kịch bản thử nghiệm

| Test Case | Input | Action (Thao tác) | Expected Result (Kết quả mong đợi) |
| --- | --- | --- | --- |
| TC01Like bài viết | Bài viết ID: 101Trạng thái: Chưa like | Bấm vào icon "Trái tim" | 1. Icon đổi sang màu đỏ ngay lập tức.2. Số lượng like tăng từ N lên N+1. |
| TC02Bỏ Like bài viết | Bài viết ID: 101Trạng thái: Đã like | Bấm vào icon "Trái tim" lần nữa | 1. Icon trở về màu xám (mặc định).2. Số lượng like giảm từ N về N-1. |
| TC03Gửi bình luận rỗng (Validate) | Bài viết ID: 101Nội dung: (Rỗng) hoặc " " | Bấm nút "Gửi" | 1. Hệ thống không gửi request.2. Hiển thị thông báo lỗi hoặc disable nút Gửi. |
| TC04Trả lời bình luận (Reply) | Bình luận cha: ID 50Nội dung: "Cảm ơn" | Bấm "Trả lời" tại ID 50 → Nhập "Cảm ơn" → Enter | 1. Bình luận "Cảm ơn" hiển thị ngay dưới ID 50.2. Có lề thụt vào (indent) rõ ràng so với cha.3. Ô nhập liệu được làm trống. |
| TC05Theo dõi (Follow) người dùng | User B (Chưa follow) | Bấm nút "Theo dõi" trên profile User B | 1. Nút chuyển thành "Đang theo dõi".2. Số follower của B tăng +1.3. Số following của tôi tăng +1. |
| TC06Hủy theo dõi (Unfollow) | User B (Đang follow) | Bấm nút "Đang theo dõi" → Chọn "Hủy" ở popup | 1. Nút chuyển về trạng thái "Theo dõi".2. Bài viết của User B không còn hiện ưu tiên trên Newfeed. |
| TC07Kiểm tra danh sách Following | User A (Tôi) | Vào trang cá nhân → Tab "Following" | 1. Hiển thị danh sách người A đang theo dõi.2. Có User B (vừa follow ở TC05).3. Nút trạng thái cạnh tên User B là "Đang theo dõi". |

4.3 Bug giả lập

| Bug Id | Mô tả lỗi | Mức độ nghiêm trọng | Các bước giải quyết | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B01 | Lỗi vỡ layout khi Reply quá sâu trên mobile (Story 1) Khi trả lời bình luận ở cấp độ 4 hoặc 5 trên màn hình điện thoại, lề trái (indent) quá lớn khiến nội dung bình luận bị ép hẹp lại thành 1 cột dọc hoặc tràn ra khỏi màn hình. | Medium | 1. Frontend kiểm tra kích thước màn hình. 2. Nếu là mobile, giới hạn hiển thị thụt đầu dòng tối đa là 2 cấp. 3. Với các cấp sâu hơn (3, 4, 5...), hiển thị phẳng (flat) nhưng thêm tag @UserABC ở đầu câu để phân biệt. | Giao diện trên mobile hiển thị rõ ràng, không bị vỡ bố cục dù bình luận lồng nhau sâu. |
| B02 | Nút Like không hoàn tác khi mất mạng (Story 1) User bấm Like khi rớt mạng. Giao diện (Optimistic UI) tự đổi màu đỏ, nhưng API gọi thất bại. User lầm tưởng đã Like thành công nhưng thực tế chưa được ghi nhận. | Medium | 1. Trong hàm xử lý sự kiện click Like, thêm khối try/catch. 2. Ở block catch (khi API lỗi), thực hiện revert (hoàn tác) state: Giảm số like đi 1 và đổi màu icon về xám. 3. Hiển thị Toast thông báo "Kết nối thất bại". | Trạng thái hiển thị trên UI đồng bộ chính xác với dữ liệu thực tế (Server). User biết hành động thất bại để thử lại. |
| B03 | Trạng thái Follow không đồng bộ giữa các trang (Story 2) User bấm "Follow" ông A ở trang Danh sách gợi ý. Sau đó click vào trang cá nhân ông A thì nút vẫn hiện là "Theo dõi" (chưa follow) thay vì "Đang theo dõi". | Low | 1. Chuyển logic quản lý trạng thái Follow từ Local State (của từng component) sang Global State (Redux/Context API). 2. Khi action Follow thành công, cập nhật ID user đó vào danh sách followingList trong Global Store. | Trạng thái Follow của một user hiển thị nhất quán (như nhau) dù user đang ở bất kỳ trang nào (Trang chủ, Danh sách hay Trang chi tiết). |
| B04 | Hiển thị trùng bình luận (Story 1) Khi User A gửi bình luận, nó hiện ra ngay lập tức (do Optimistic UI). Đồng thời, socket realtime nhận sự kiện "new_comment" trả về chính comment đó, dẫn đến hiển thị 2 dòng giống hệt nhau. | High | 1. Khi gửi comment, gán cho nó một temp_id ở client. 2. Khi nhận socket event, kiểm tra xem client_id hoặc nội dung có trùng với comment vừa gửi không. 3. Nếu trùng thì bỏ qua event đó hoặc merge cập nhật lại ID thật từ server. | Danh sách bình luận hiển thị đúng số lượng, không bị duplicate khi vừa đăng xong. |

5. Tiến độ Sprint

5.1 Burndown Chart

5.2 Daily Scrum Log

| Tên Log | Hôm qua làm gì | Hôm nay sẽ làm gì | Khó khăn đang gặp phải |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày 2(Dev Backend) | Đã khởi tạo Database và viết xong API cho chức năng Follow (Story 2). | Hỗ trợ Frontend ghép API Follow. Bắt đầu nghiên cứu cấu trúc bảng cho Comment đệ quy (Story 1). | Không có. |
| Ngày 4(Dev Frontend) | Đã hoàn thiện UI danh sách Follow và nút bấm (Story 2). | Bắt đầu cắt HTML/CSS cho phần hiển thị bình luận phân cấp (Story 1). | Việc hiển thị thụt đầu dòng (indent) nhiều cấp trên Mobile đang hơi khó xử lý. |
| Ngày 7(Tester) | Đã test xong chức năng Like/Comment trên Desktop. Mọi thứ ổn. | Tiếp tục test hiển thị trên các dòng điện thoại màn hình nhỏ (Mobile Responsive). | Phát hiện Bug B01: Khi trả lời bình luận cấp 4, giao diện trên iPhone bị vỡ, chữ bị đè lên nhau. Cần Dev Frontend fix gấp. |
| Ngày 9(Cả team) | Dev Frontend đã fix xong lỗi vỡ giao diện Mobile. Backend đã tối ưu lại query lấy danh sách comment. | Tester thực hiện Regression Test (Test hồi quy) lần cuối trước khi Demo. | Không còn lỗi nghiêm trọng. Sẵn sàng Demo vào ngày mai. |

6. Sprint Review

6.1 Nội dung Sprint Review

| Những gì đã hoàn thành | Những gì đã hoàn thành | Những gì vượt phạm vi Sprint Goal | Minh chứng bằng bảng kết quả(BurnDown) |
| --- | --- | --- | --- |
| Story 1: [Like, Comment] - Đã xong API & UI cho Like, Comment, Reply. - Đã fix lỗi vỡ giao diện Mobile. Story 2: [Follow System] - Đã xong Follow/Unfollow và danh sách bạn bè. | Không có. Tất cả các User Story đã được nghiệm thu (Accepted) trước khi kết thúc Sprint. | Không có. Team tập trung hoàn toàn vào việc sửa lỗi (Bug B01) trong những ngày cuối nên không nhận thêm yêu cầu phát sinh. | Đường Actual (Màu đỏ) chạm mốc 0 vào Ngày 10, trùng khớp với đường Expected (Màu xanh), cho thấy Sprint đã "về đích" an toàn. |

6.2 Slide/PDF Review (nếu có)

7. Sprint Retrospective

7.1 Mô tả cảm xúc

| Glad | Mad | Sad |
| --- | --- | --- |
| - Team đã hoàn thành 100% mục tiêu Sprint dù gặp lỗi lớn ở ngày thứ 7. - Tính năng Nested Comment (Bình luận đa cấp) hoạt động mượt mà hơn mong đợi. - Phối hợp giữa Dev và Tester rất nhanh khi fix lỗi Mobile. | - Mất quá nhiều thời gian để chỉnh CSS cho giao diện Mobile (Bug B01), lẽ ra có thể tránh được nếu thống nhất Design System từ đầu. - API tài liệu (Swagger) ban đầu viết hơi thiếu sót khiến Frontend phải hỏi lại nhiều lần. | - Chưa kịp làm tính năng "Thông báo" (Notification) khi có người trả lời bình luận (đã phải cắt bỏ vì sợ không kịp thời gian). - Test Case cho trường hợp mạng yếu (Slow network) chưa được kiểm tra kỹ. |

#### Mô hình 4Ls (Liked – Learned – Lacked – Longed for)

- Liked (Thích):

  - Thích cách áp dụng Optimistic UI cho nút Like/Follow: Ứng dụng phản hồi cực nhanh, tạo cảm giác chuyên nghiệp.

  - Thích tinh thần "cứu team" của mọi người khi phát hiện lỗi nghiêm trọng ở cuối Sprint.

- Learned (Học được):

  - Học được kỹ thuật đệ quy trong React để render các component cha-con (Comment/Reply).

  - Học được bài học "Mobile First": Code giao diện cho điện thoại trước rồi mới chỉnh cho Desktop sẽ ít lỗi hơn làm ngược lại.

- Lacked (Thiếu sót):

  - Thiếu các Unit Test cho các hàm xử lý logic quan trọng.

  - Thiếu sự review code kỹ càng (Code Review) ở những ngày đầu Sprint do mải chạy đua coding.

- Longed for (Mong đợi):

  - Mong muốn có một thư viện UI Kit thống nhất để không phải viết CSS thủ công quá nhiều.

  - Mong muốn Sprint sau sẽ có thời gian để refactor (tối ưu) lại code cho gọn gàng hơn.

#### Mô hình Start - Stop - Continue (Hành động)

| Start (Bắt đầu làm) | Stop (Ngưng làm) | Continue (Tiếp tục phát huy) |
| --- | --- | --- |
| - Check Mobile ngay khi Code: Developer phải bật chế độ Mobile View để kiểm tra ngay khi vừa code xong 1 tính năng, không đợi Tester nhắc. - Viết API Contract trước: Backend phải gửi cấu trúc JSON response cho Frontend duyệt trước khi bắt tay vào code logic. | - Hardcode CSS: Ngưng việc set width cố định (pixel) gây vỡ giao diện, chuyển sang dùng phần trăm (%) hoặc Flexbox/Grid linh hoạt. - Code sát nút: Ngưng việc để dồn các task khó (như Nested Comment) vào cuối Sprint. | - Daily Standup: Tiếp tục họp nhanh 15 phút mỗi sáng, rất hiệu quả để phát hiện blocker. - Support lẫn nhau: Tiếp tục văn hóa Dev Frontend và Backend ngồi cạnh nhau (hoặc call trực tiếp) khi ghép API thay vì chat qua lại mất thời gian. |

7.2 Ưu tiên cho các cải tiến quy trình

Quy định về Mobile First: Từ Sprint sau, Developer phải kiểm tra giao diện trên Mobile (Responsive) ngay khi code xong component, không đợi đến khi Tester báo lỗi mới sửa.

API Contract: Backend cần viết mô tả cấu trúc dữ liệu (đặc biệt là các object lồng nhau) rõ ràng hơn trước khi Frontend bắt đầu ghép.

7.3 Bài học kinh nghiệm

Rủi ro kỹ thuật: Với các tính năng đệ quy (như Reply Comment), độ phức tạp trên giao diện (Frontend) thường lớn hơn nhiều so với Backend. Cần ước lượng Story Point cao hơn cho Frontend ở các Sprint sau.

Optimistic UI: Việc cập nhật giao diện trước khi gọi API mang lại trải nghiệm rất tốt, nhưng cần xử lý kỹ phần Revert (hoàn tác) để tránh dữ liệu bị sai lệch khi mất mạng.